项目程序完善问题与解决方案清单

——面向沪深300成分股收益预测与组合推荐项目

程序优化重点：可靠性、稳定性、风控、模型增强、测试与复现

| 项目 | 结论 |
| --- | --- |
| 当前主线 | 继续保留 LSTM sl20 作为正式默认主线，不建议立即推翻。 |
| 是否需要换模型 | 短期不换主线；新增 sl60、Transformer-lite、LightGBM/Transformer rank blend 作为增强分支。 |
| 程序优先级 | 先补配置一致性、校验、测试、CI、Docker 一致性；再做权重、换手、稳定性与模型融合。 |
| 一个月策略 | 第1周补可靠性，第2周做风控稳定性，第3周做模型增强，第4周做诊断与最终封装。 |

依据材料：终评冲刺操作清单、当前程序对比参考压缩包案例的不足与收益稳定性评估，以及已形成的 README、回测、Walk-forward、Demo 与 Docker 相关材料。

# 一、先给结论：不要盲目换模型，先把程序做稳

当前程序不是“模型完全不行”，而是存在配置漂移、单票收益集中、换手偏高、排序信号跨期不稳、测试与 CI 缺失、Docker 内外一致性未强制验证等工程与稳定性问题。

因此，一个月内的最优路线不是推翻 LSTM sl20，而是：先保留现有主线，围绕它补可靠性和风控，再做模型增强分支和融合。只有新模型在收益、稳定性、回撤、换手、Docker 复现上全面超过 sl20，才考虑替换。

# 二、程序完善总路线

| 阶段 | 时间 | 重点任务 | 关键产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1阶段 | 第1周 | 统一配置来源、强制校验、修正文档结论、补单元测试、补 CI、补 Docker 内外一致性。 | default_submission_config、tests/、basic-ci.yml、docker_consistency_check.md |
| 第2阶段 | 第2周 | 解决单票集中、换手过高、成本压力、候选池与风险参数稳定性。 | weight_cap_search、turnover_stress_test、candidate_pool_search |
| 第3阶段 | 第3周 | 不推翻主线，新增 sl40/sl60、Transformer-lite、LightGBM/Transformer rank blend、中等特征集。 | sequence_length_search、rank_blend、base_alpha_v4_medium |
| 第4阶段 | 第4周 | 做 Fold 错排诊断、市场阶段分析、特征漂移、Streamlit 真实数据展示、最终双配置冻结。 | misrank_diagnostics、market_regime_report、aggressive/robust configs |

# 三、问题与对应解决方案（按优先级排序）

1. 正式配置来源太分散，容易参数漂移  [P0]

| 问题表现 | 正式参数同时出现在 shell、PowerShell、JSON、model_meta 和文档快照中。后续调参时容易出现不同入口跑出不同结果。 |
| --- | --- |
| 影响 | 这是提交事故高风险点。评审或复现时，如果 README、脚本、模型元数据不一致，会直接影响可信度。 |
| 具体解决方案 | 1) 指定 app/model/default_submission_config.json 为唯一权威配置源。 2) 新增 load_submission_config.py，所有推理、回测、冻结入口都从 JSON 读取配置。 3) 新增 compare_config_consistency.py，检查 best_config、default_submission_config、model_meta 是否一致。 4) freeze_submission.sh 先同步配置，再推理、校验、冻结。 |
| 验收标准 | compare_config_consistency.py、run_submission.sh、freeze_submission.sh 均能通过；不同入口生成的 result.csv 一致。 |
| 建议新增/修改文件 | app/model/default_submission_config.json app/code/src/load_submission_config.py app/code/src/compare_config_consistency.py |

2. 参考案例得分结论存在错误，需要程序化复算  [P0]

| 问题表现 | 已有快照中曾出现“超过参考最佳”的错误表述，但当前值是 0.032984，高于参考当前输出 0.025179，低于参考记录最好 0.037838。 |
| --- | --- |
| 影响 | 这属于实验结论错误，如果放到报告或答辩中，会显得数据判断不严谨。 |
| 具体解决方案 | 1) 修正 final_submission_snapshot.md 中的错误结论。 2) 新增 compare_with_case_score.py，按 score_self.py 同口径复算我方与参考输出。 3) 输出对比表：我方得分、参考当前输出、参考记录最好、差值。 |
| 验收标准 | latest_score_compare.md 明确写出：超过参考当前输出，但尚未超过参考记录最好分数。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/compare_with_case_score.py app/model/case_comparison/latest_score_compare.md |

3. 正式提交结果生成链路没有强制校验  [P0]

| 问题表现 | 虽然有 result_validator.py 和 pre_submit_check.py，但必须确保每次正式生成 result.csv 后自动校验，而不是人工想起来再跑。 |
| --- | --- |
| 影响 | 如果 result.csv 列名、权重、股票代码或权重和出错，可能直接导致提交失败。 |
| 具体解决方案 | 1) 在 run_submission.sh 和 test.ps1 中强制调用 result_validator.py。 2) 在 freeze_submission.sh 中强制调用 pre_submit_check.py。 3) 脚本开头使用 set -e 或 PowerShell ErrorActionStop，校验失败立即退出。 |
| 验收标准 | 人为制造错误 result.csv（如权重和大于1），脚本必须失败并给出明确报错。 |
| 建议新增/修改文件 | app/run_submission.sh app/freeze_submission.sh app/code/src/result_validator.py app/code/src/pre_submit_check.py |

4. 缺少标准单元测试，程序可信度不足  [P0]

| 问题表现 | 当前有实验脚本，但缺少标准 tests 目录和 pytest 测试。终评已经把无标准单元测试列为问题。 |
| --- | --- |
| 影响 | 没有测试时，任何重构都可能破坏结果格式、回测计算、配置读取或特征生成。 |
| 具体解决方案 | 1) 新增 tests/test_result_validator.py，覆盖合法/非法 result.csv。 2) 新增 tests/test_backtest_basic.py，测试极小样本下成本、净值、最大回撤。 3) 新增 tests/test_feature_pipeline_smoke.py，测试小样本特征生成。 4) 新增 tests/test_config_files.py 和 test_readme_paths.py。 |
| 验收标准 | pytest -q tests 全部通过。 |
| 建议新增/修改文件 | tests/test_result_validator.py tests/test_backtest_basic.py tests/test_feature_pipeline_smoke.py tests/test_config_files.py tests/test_readme_paths.py |

5. 没有 GitHub Actions 自动测试  [P0]

| 问题表现 | 每次 push 后不能自动证明核心链路仍然可运行。 |
| --- | --- |
| 影响 | CI 是工程可信度加分项，也能避免最后一天改坏程序。 |
| 具体解决方案 | 1) 新增 .github/workflows/basic-ci.yml。 2) CI 中安装依赖、运行 pytest、检查关键文件存在。 3) 完整训练不放进 CI，只跑轻量测试，避免超时。 |
| 验收标准 | GitHub Actions 页面出现绿色通过记录。 |
| 建议新增/修改文件 | .github/workflows/basic-ci.yml |

6. Docker 内外结果一致性未强制验证  [P0]

| 问题表现 | 本地运行和 Docker 运行可能因路径、依赖、默认配置不同生成不一致 result.csv。 |
| --- | --- |
| 影响 | 赛事或评测通常以容器入口为准，本地好不代表容器好。 |
| 具体解决方案 | 1) 新增 compare_local_docker_result.py。 2) 本地 run_submission 生成 local result。 3) Docker 入口生成 docker result。 4) 比较股票代码、权重、权重和、MD5。 |
| 验收标准 | docker_consistency_check.md 显示 local_result_md5 与 docker_result_md5 一致。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/compare_local_docker_result.py app/model/docker_consistency_check.md |

7. 随机种子和复现实验未完全固定  [P0]

| 问题表现 | 深度模型未统一 seed 时，同一配置多次运行可能有差异，影响比较结论。 |
| --- | --- |
| 影响 | 后续做 sl60、Transformer、rank blend 时，没有 seed 会导致实验结论不稳定。 |
| 具体解决方案 | 1) 新增 set_seed(seed=2026) 工具函数。 2) 训练入口统一设置 random、numpy、torch、cuda seed。 3) 配置文件记录 seed，训练日志打印 seed。 |
| 验收标准 | 同一配置连续运行，指标波动在可接受范围内；日志中可以看到 seed=2026。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/utils_seed.py 配置文件增加 seed 字段 |

8. 单切片收益过度依赖单只股票  [P1]

| 问题表现 | 当前单切片中 601877 的加权贡献占总得分大部分，说明优势集中在单票。 |
| --- | --- |
| 影响 | 如果该票反向波动，最终结果会明显下滑，稳定性风险高。 |
| 具体解决方案 | 1) 新增 max_single_weight 参数，测试 0.20、0.18、0.16。 2) 新增 analyze_position_concentration.py，计算最大单票权重、最大贡献占比、前两票权重和。 3) 在回测和正式切片中都输出集中度指标。 |
| 验收标准 | weight_cap_search_summary.csv 中能看到收益、回撤、Sharpe、最大单票贡献占比的权衡。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/search_weight_cap.py app/code/src/analyze_position_concentration.py app/model/weight_cap_search/ |

9. pred 权重太激进，需要 pred/equal 混合实验  [P1]

| 问题表现 | pred 权重会放大预测值尺度误差和单票风险；equal 更稳但可能牺牲收益。 |
| --- | --- |
| 影响 | 混合权重可能用较小收益损失换来更低集中度和更低回撤。 |
| 具体解决方案 | 1) 实现 final_weight = alpha * pred + (1-alpha) * equal。 2) 测试 alpha=0、0.25、0.5、0.75、1。 3) 比较单切片、Walk-forward、回撤、换手、集中度。 |
| 验收标准 | weight_blend_summary.csv 生成，并能选出 aggressive 与 robust 两套权重策略。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/search_weight_blend.py app/model/weight_blend_search/ |

10. 换手率偏高，真实执行稳定性不足  [P1]

| 问题表现 | 当前平均换手接近 0.956671，几乎每期满换，对交易成本和滑点敏感。 |
| --- | --- |
| 影响 | 如果实际交易成本高于 0.001，收益可能被明显侵蚀。 |
| 具体解决方案 | 1) 系统搜索 max_turnover=0.50、0.65、0.75、0.85、1.00。 2) 同时测试 transaction_cost=0.001、0.002、0.003。 3) 保留收益版和稳健版配置。 |
| 验收标准 | turnover_stress_summary.csv 和 turnover_stress_report.md 生成，能回答成本提高时策略是否仍有效。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/turnover_stress_test.py app/model/turnover_stress_test/ |

11. 排序信号跨 Fold 不稳，不能只看平均收益  [P1]

| 问题表现 | Fold 1 RankIC 为负，Fold 3 接近 0，说明模型分数与真实收益的单调关系不稳定。 |
| --- | --- |
| 影响 | 如果只看累计收益，可能掩盖模型排序本身的问题。 |
| 具体解决方案 | 1) 新增 evaluate_rank_stability.py。 2) 输出 rank_ic_mean、rank_ic_std、worst_fold_rank_ic、negative_day_rank_ic_ratio。 3) 每次实验都必须进入 stability_summary.csv。 |
| 验收标准 | 实验排行榜中包含 worst_fold_rank_ic 和 negative_day_rank_ic_ratio，而不仅是收益。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/evaluate_rank_stability.py app/model/stability_eval/stability_summary.csv |

12. Fold 1/Fold 3 错排样本缺少程序化诊断  [P1]

| 问题表现 | 目前知道弱 Fold 存在，但不能系统说明错在哪里。 |
| --- | --- |
| 影响 | 没有错排诊断，就无法针对性改特征、目标或风控。 |
| 具体解决方案 | 1) 新增 diagnose_misranked_samples.py。 2) 提取预测 Top5 但真实收益差、真实 Top5 但未被选中的股票。 3) 分析 ret_1d、ret_3d、intraday_return、volume_ratio、turnover_spike、volatility 等特征。 |
| 验收标准 | misrank_report.md 能回答 Fold 1 和 Fold 3 的主要错排原因。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/diagnose_misranked_samples.py app/model/misrank_diagnostics/ |

13. 缺少市场阶段验证，不能解释行情边界  [P1]

| 问题表现 | 时间折只能说明某段不好，不能说明什么市场状态下不好。 |
| --- | --- |
| 影响 | 评审更看重模型边界解释：低波动、趋势、高波动、震荡下分别怎样。 |
| 具体解决方案 | 1) 新增 market_regime_split.py 和 evaluate_by_market_regime.py。 2) 按 20 日波动率和趋势强度划分低波动、高波动、趋势、震荡、高波动震荡。 3) 每个阶段输出 RankIC、Top5 收益、回测收益、换手、回撤。 |
| 验收标准 | market_regime_report.md 能明确说明模型最强与最弱的行情阶段。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/market_regime_split.py app/code/src/evaluate_by_market_regime.py app/model/market_regime_analysis/ |

14. 训练目标与 Top5 推荐目标还不完全一致  [P1]

| 问题表现 | 当前 cross_section_rank 关注整体排序，但比赛最终只关心前 5 只股票。 |
| --- | --- |
| 影响 | 模型可能在中部排序上表现尚可，但对 Top5 附近排序不够敏感。 |
| 具体解决方案 | 1) 增加 topk_weighted_rank 目标，对真实收益靠前样本加权。 2) 测试 gamma=1、2、3，topk=5、10、20。 3) 可选新增收益分层分类 + 排序多任务输出头。 |
| 验收标准 | 新目标必须在 NDCG@5、HitRate@5、Top5 平均收益、回测收益上提升，且 worst_fold_rank_ic 不变差。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/train_lstm_topk_weighted.py app/model/topk_objective_search/ |

15. 候选池大小与风险惩罚需要系统搜索  [P1]

| 问题表现 | 当前 candidate_size=180 和 risk_penalty=-0.30 表现较好，但未形成完整热力图证据。 |
| --- | --- |
| 影响 | 候选池过小会漏票，过大会引入噪声；风险惩罚过强会错过高收益票。 |
| 具体解决方案 | 1) 搜索 candidate_size=100、120、150、160、180、200、240。 2) 搜索 risk_penalty=-0.20、-0.25、-0.30、-0.35、-0.40。 3) 输出热力图和综合评分表。 |
| 验收标准 | candidate_pool_summary.csv 和 heatmap.png 生成，能解释为什么选择 cs180 + rp=-0.30。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/search_candidate_pool.py app/model/candidate_pool_search/ |

16. 回测压力测试还不够极端  [P1]

| 问题表现 | 当前考虑交易成本，但还需要更高成本、不同换手上限和权重上限的组合压力测试。 |
| --- | --- |
| 影响 | 可以证明策略不是只在理想成本下有效。 |
| 具体解决方案 | 1) 测试 transaction_cost=0、0.001、0.002、0.003、0.005。 2) 组合 max_turnover=0.5、0.75、1.0 与 weight_cap。 3) 输出收益、Sharpe、最大回撤、胜率。 |
| 验收标准 | backtest_stress_summary.csv 显示不同成本环境下策略是否仍然正收益。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/backtest_stress_test.py app/model/backtest_stress_test/ |

17. 需要把“比赛冲分版”和“稳健版”分开  [P1]

| 问题表现 | 一个配置很难同时最适合单次得分和稳健表现。 |
| --- | --- |
| 影响 | 如果只保留一个默认值，后续讨论会混淆“冲分”和“实盘稳健”。 |
| 具体解决方案 | 1) 新增 submission_aggressive.json 和 submission_robust.json。 2) aggressive 保留 pred、max_turnover=1、当前高收益参数。 3) robust 使用 max_turnover=0.5/0.65、pred/equal 混合、单票权重上限。 |
| 验收标准 | config_compare_summary.md 明确写出使用场景：比赛冲分用 aggressive，稳定性展示用 robust。 |
| 建议新增/修改文件 | app/model/configs/submission_aggressive.json app/model/configs/submission_robust.json |

18. 不建议马上替换 LSTM sl20，但需要新增 sl60 分支  [P1]

| 问题表现 | 当前 sl20 是可复现、有实验证据的主线；参考案例使用 60 日长序列，有借鉴价值。 |
| --- | --- |
| 影响 | 长序列可能增强趋势记忆，但也可能引入噪声，必须同协议比较。 |
| 具体解决方案 | 1) 新增 sequence_length=40、60 的 LSTM 实验。 2) 同一 Walk-forward、回测、单切片评分口径比较。 3) 如果 sl60 更稳但收益略低，可作为融合分支。 |
| 验收标准 | sl20_sl40_sl60_compare.csv 生成，包含 RankIC、Top5、Sharpe、回撤、换手、切片得分。 |
| 建议新增/修改文件 | app/model/sequence_length_search/sl20_sl40_sl60_compare.csv |

19. 需要补 Transformer-lite 分支，但先作为候选不是主线  [P1]

| 问题表现 | 参考案例 StockTransformer 体现长序列和股票间交互优势，你当前尚未充分吸收。 |
| --- | --- |
| 影响 | 直接换成复杂 Transformer 风险大，但轻量分支可用于对照和融合。 |
| 具体解决方案 | 1) 新增 train_transformer_lite.py 和 transformer_lite_utils.py。 2) 先用 20 主线特征，sequence_length=60，Transformer 层数 1-2 层。 3) 控制 hidden size，避免训练不稳定。 |
| 验收标准 | Transformer-lite 与 LSTM sl20 同协议比较。如果不稳，不替换主线，只进入 rank blend 候选。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/train_transformer_lite.py app/code/src/transformer_lite_utils.py |

20. 应该做 rank blend，而不是赌单模型  [P1]

| 问题表现 | LSTM、LightGBM、Transformer、Momentum 捕捉的信号不同，融合可能比单模型更稳。 |
| --- | --- |
| 影响 | 这是追赶参考最好分数的更现实路线。 |
| 具体解决方案 | 1) 新增 rank_blend.py。 2) 融合 LSTM sl20、LightGBM、XGBoost、Transformer-lite、Momentum 的 rank。 3) 测试 LSTM 0.7+LGBM 0.3，LSTM 0.6+Transformer 0.4 等组合。 |
| 验收标准 | blend_summary.csv 生成，只采用同时提升收益、稳定性、集中度或换手的融合方案。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/rank_blend.py app/model/rank_blend/blend_summary.csv |

21. 特征集不要一下扩到 197 个，应先做中等特征集  [P2]

| 问题表现 | 参考案例特征更多，但直接扩到上百维容易过拟合、调参失控。 |
| --- | --- |
| 影响 | 中等特征集能在可解释性和表达力之间折中。 |
| 具体解决方案 | 1) 新增 base_alpha_v4_medium，控制在 40-60 个特征。 2) 加入多窗口动量、波动率、成交额、价格位置、相对强弱、拥挤度、反转保护。 3) 同协议比较 20 特征和中等特征集。 |
| 验收标准 | 如果中等特征集只提升训练不提升 Walk-forward，不采用。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/featurework.py app/model/feature_set_search/ |

22. 缺少特征重要性和特征漂移监控  [P2]

| 问题表现 | 现在知道短期特征可能影响稳定性，但缺少系统监控。 |
| --- | --- |
| 影响 | 特征漂移可以解释某些特征为什么在 Fold 1/3 失效。 |
| 具体解决方案 | 1) 新增 analyze_feature_drift.py。 2) 分析每个特征在 Fold 1/2/3 的均值、标准差、分位数、IC。 3) 输出 LightGBM 特征重要性与阶段 IC。 |
| 验收标准 | feature_drift_report.md 和 feature_importance.csv 生成，能说明稳定特征与不稳定特征。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/analyze_feature_drift.py app/code/src/feature_importance_report.py |

23. 实验命名和输出目录不够规范  [P2]

| 问题表现 | 实验一多，容易找不到哪个结果对应哪个配置。 |
| --- | --- |
| 影响 | 规范实验目录是后续自动排行榜和复盘的基础。 |
| 具体解决方案 | 1) 统一实验 ID：date_model_feature_sl_sort_weight_remark。 2) 每个实验目录包含 config.json、metrics.csv、fold_results.csv、backtest_summary.csv、result.csv、run.log、figures。 3) 训练脚本自动创建实验目录。 |
| 验收标准 | 任意实验目录打开后可独立复盘配置、结果、日志和图表。 |
| 建议新增/修改文件 | app/model/experiments/{experiment_id}/ |

24. 缺少实验排行榜，模型选择靠主观判断  [P2]

| 问题表现 | 多个实验并行后，如果没有统一排行榜，很容易凭感觉选方案。 |
| --- | --- |
| 影响 | 排行榜能支撑“为什么选择这个默认方案”。 |
| 具体解决方案 | 1) 新增 build_experiment_leaderboard.py。 2) 扫描实验目录，汇总 RankIC、worst_fold、Top5、收益、Sharpe、回撤、换手、切片得分。 3) 定义综合评分，惩罚回撤和换手。 |
| 验收标准 | experiment_leaderboard.csv 生成，并能按综合评分排序候选方案。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/build_experiment_leaderboard.py app/model/experiment_leaderboard.csv |

25. Streamlit Demo 应从真实文件读取，而不是静态展示  [P2]

| 问题表现 | 已有 Streamlit 代码，但需要证明程序闭环，而不是只展示几张静态图。 |
| --- | --- |
| 影响 | 真实文件驱动的 Demo 更有说服力，也能辅助调试。 |
| 具体解决方案 | 1) Streamlit 页面读取 default_submission_config、result.csv、experiment_leaderboard、backtest_summary、stability_summary。 2) 至少做五页：数据与标签、模型排行榜、Walk-forward、回测压力、正式提交结果。 3) 增加缺文件友好提示。 |
| 验收标准 | streamlit run app/demo/streamlit_app.py 后可看到真实最新结果。 |
| 建议新增/修改文件 | app/demo/streamlit_app.py |

26. Shell/PowerShell/Bat 多套脚本容易不一致  [P2]

| 问题表现 | 多套入口各自拼参数，长期维护容易漂移。 |
| --- | --- |
| 影响 | 统一 Python CLI 可以减少跨平台差异。 |
| 具体解决方案 | 1) 新增 app/code/src/cli.py。 2) 支持 train、predict、freeze、validate、backtest 子命令。 3) sh、ps1、bat 都改为薄封装，只调用 Python CLI。 |
| 验收标准 | 所有入口最终走同一套 CLI 逻辑。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/cli.py app/train.sh app/test.sh app/train.ps1 app/test.ps1 |

27. 异常处理和错误提示不够清晰  [P2]

| 问题表现 | 缺数据、缺模型、缺配置时，程序可能直接抛栈，用户不知道怎么修。 |
| --- | --- |
| 影响 | 清晰错误提示能提升工程质量。 |
| 具体解决方案 | 1) 在关键入口检查 app/data/test.csv、default_submission_config.json、submission_artifacts 等文件。 2) 缺失时输出 [ERROR] Missing xxx，并说明如何修复。 3) 禁止静默 fallback 到旧结果，除非显式配置允许。 |
| 验收标准 | 删除关键文件后运行，程序给出清晰错误，而不是长堆栈。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/check_required_files.py |

28. 数据防泄漏需要程序化检查  [P2]

| 问题表现 | 金融预测最怕未来信息泄漏，文档说明还不够，最好有检查脚本。 |
| --- | --- |
| 影响 | 防泄漏检查能显著提升评审信任。 |
| 具体解决方案 | 1) 新增 check_data_leakage.py。 2) 检查特征日期不晚于预测日期、标签字段不进入预测特征、Walk-forward 训练验证时间顺序正确。 3) 输出 PASS/FAIL 报告。 |
| 验收标准 | data_leakage_check_report.md 全部 PASS。 |
| 建议新增/修改文件 | app/code/src/check_data_leakage.py app/model/data_leakage_check_report.md |

29. README 和研发记录混杂，程序入口不够突出  [P2]

| 问题表现 | README 中包含较多实验和研发语境，正式使用者可能找不到运行入口。 |
| --- | --- |
| 影响 | 程序交付时，README 首屏必须告诉人怎么跑、产物在哪、如何校验。 |
| 具体解决方案 | 1) README 顶部增加快速开始：research、submission、freeze、docker、streamlit。 2) 把长篇实验记录迁入 experiment_result_index.md。 3) 新增“正式配置来源”和“常见问题”。 |
| 验收标准 | 首次打开 README，30 秒内能知道怎么运行、看什么结果、提交产物在哪。 |
| 建议新增/修改文件 | README.md app/docs/experiment_result_index.md |

30. 最后再判断是否换模型，不能先换主线  [P2]

| 问题表现 | 当前 sl20 已经有实验证据和提交闭环，贸然替换风险高。 |
| --- | --- |
| 影响 | 换模型必须以统一指标和稳定性为依据。 |
| 具体解决方案 | 1) 保留 LSTM sl20 作为正式主线。 2) sl60、Transformer-lite、LightGBM、rank blend 只作为候选分支。 3) 只有新分支在切片得分、RankIC、Top5、Sharpe、回撤、换手、Docker 复现上同时不差，才替换。 |
| 验收标准 | model_selection_rationale.md 明确记录保留/替换原因。 |
| 建议新增/修改文件 | app/docs/model_selection_rationale.md |

# 四、是否需要换模型：明确决策规则

短期结论：不要直接换掉 LSTM sl20 主线。应该采用“主线稳定 + 分支增强 + Rank 融合”的策略。

| 情况 | 是否换主线 | 建议做法 |
| --- | --- | --- |
| 现有 sl20 仍能稳定生成结果、回测收益强、Docker 可复现 | 不换 | 继续保留 sl20 为正式默认配置，先补权重、换手、集中度和校验。 |
| sl60 稳定性好但收益略低 | 不换 | 作为融合分支或稳健版候选。 |
| Transformer-lite 训练不稳定或回撤更大 | 不换 | 只作为对照，不进入正式配置。 |
| Rank blend 同时提高正式切片得分、Top5、Sharpe，且回撤/换手不更差 | 可以考虑 | 将融合方案设为新 aggressive 候选，但保留 sl20 作为回退方案。 |
| 新模型只提高单一指标，但 worst fold 更差或换手更高 | 不换 | 不采用，避免过拟合单切片。 |

# 五、建议最终保留的两个程序配置

| 配置 | 目标 | 建议参数 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| aggressive 冲分版 | 追求单次比赛得分和最高收益 | LSTM sl20；pred 权重；max_turnover=1.00；candidate_size=180；risk_penalty=-0.30；不强制单票过低上限。 | 正式提交冲分，但需要说明收益更激进。 |
| robust 稳健版 | 追求更低回撤、更低换手、更低集中度 | LSTM sl20 或 rank blend；pred/equal=0.5/0.5；max_turnover=0.50/0.65；max_single_weight=0.18/0.20。 | 报告、答辩、稳定性展示和真实执行分析。 |

# 六、一个月程序专项推进顺序

第1周：完成配置唯一来源、结果校验、单元测试、CI、Docker 一致性、随机种子固定。

第2周：完成权重上限、pred/equal 混合、换手压力、成本压力、候选池搜索、aggressive/robust 双配置。

第3周：完成 sl40/sl60、Transformer-lite、中等特征集、Top-K 加权目标、rank blend。

第4周：完成错排诊断、市场阶段分析、特征漂移、实验排行榜、Streamlit 真实结果展示、最终冻结彩排。

# 七、最终程序验收清单

| 检查项 | 是否必须 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 统一配置来源 | 必须 | 所有入口均从 default_submission_config.json 读取；配置一致性检查通过。 |
| 正式结果强制校验 | 必须 | run_submission 与 freeze_submission 自动调用 validator 和 pre_submit_check。 |
| 单元测试 | 必须 | pytest -q tests 全绿。 |
| CI | 强烈建议 | GitHub Actions 有绿色通过记录。 |
| Docker 一致性 | 必须 | 本地与 Docker result.csv MD5 一致。 |
| 换手与成本压力测试 | 必须 | 生成 turnover/backtest stress 报告。 |
| 单票集中度 | 必须 | 能输出最大单票贡献占比，并比较权重上限方案。 |
| 模型替换依据 | 必须 | 任何替换方案必须在收益、稳定性、回撤、换手、复现上同时达标。 |
| 实验排行榜 | 强烈建议 | 所有候选实验能统一排序，避免主观选模型。 |
| Demo 真实数据驱动 | 建议 | Streamlit 页面从真实 CSV/JSON/PNG 读取最新结果。 |

# 八、你现在应该停止做什么

不要现在推翻 LSTM sl20 主线。先把它做稳，再做增强。

不要只盯着单切片得分。必须同时看 worst fold、回撤、换手和集中度。

不要让多个脚本各自维护默认参数。所有正式配置必须统一来源。

不要继续堆很多未经同协议验证的新模型。每个新模型都必须进入实验排行榜。

不要忽略测试、CI、Docker 一致性。这些是程序可信度的底座。

# 九、最短执行版清单

如果时间有限，先按下面 10 项做，做完程序质量会立刻上一个台阶：

1. 把 default_submission_config.json 设为唯一配置源。

2. 修正参考案例得分错误结论，并写脚本自动复算。

3. run_submission 和 freeze_submission 强制校验 result.csv。

4. 新增 tests 目录，至少 5 个标准 pytest 测试。

5. 新增 GitHub Actions 基础 CI。

6. 新增 Docker 内外 result.csv 一致性检查。

7. 做单票权重上限与贡献集中度诊断。

8. 做 pred/equal 混合权重与换手压力测试。

9. 保留 sl20 主线，新增 sl60 和 Transformer-lite 作为候选。

10. 做 rank blend，只有稳定性和收益都提升才替换主线。