基于评分细则的项目完善修改添加建议报告

第三文档完善版

项目名称：面向沪深300收益预测与组合推荐的金融时间序列研究与工程实现

生成日期：2026-05-17

说明

本报告在第三个文档《基于评分细则与开题报告的项目完善建议》的基础上重写与扩展，评分细则中的“PINNs纯C项目”仅作为评价框架与写作格式参考；以下内容针对当前“沪深300收益预测与组合推荐”项目本身，不沿用示例项目的事实判断。 本报告依据已提供的开题报告、README和第三个完善建议文档进行材料侧复核；若后续提供完整源代码压缩包，可进一步补充代码级逐文件审查。

# 目录

1. 评估口径与资料依据

2. 一句话结论与综合评分预估

3. 相比第三个文档，本版新增和强化内容

4. 开题承诺与当前材料对齐情况

5. 按评分维度的完善修改添加建议

6. 必须新增或修改的文件清单

7. 实验、测试与结果证据链补强方案

8. README、复现与Demo展示完善方案

9. 最终报告、PPT与交付材料完善方案

10. 优先级路线图与验收清单

附录：可直接落地的文档模板与README补丁框架

# 1. 评估口径与资料依据

本报告采用用户给出的评分细则结构，包括选题价值、README与选题说明、仓库内容完整度、技术实现与代码质量、实验设计与评价指标、可复现性、创新性与展示交付质量等维度。

需要特别说明：原评分细则对应的是“基于纯C语言与手动解析梯度的PINNs高性能求解器”示例项目，本报告只借用其评价框架、扣分逻辑和改进建议写法，不将示例项目的代码缺陷或功能缺失直接套用到本项目。

| 依据材料 | 已读取到的关键信息 | 本报告中的使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 开题报告最终版 | 研究题目为“基于机器学习与组合回测的沪深300成分股收益预测及推荐研究”；开题中明确承诺使用Notebook/Streamlit展示模型对比、消融实验、交易成本回测和风险收益指标。 | 用于检查“开题承诺—当前实现—后续补齐”的一致性。 |
| README / 提交说明 | 当前正式默认方案为LSTM，特征集为base_alpha_v3_rs_crowding_mini4，训练目标为cross_section_rank，序列长度为20；README列出训练、推理、冻结提交和Docker入口。 | 用于判断项目已有工程闭环、复现入口和交付路径。 |
| 第三个文档 | 已经提出结果证据链、可复现说明、展示材料、开题承诺对齐等完善方向。 | 作为本版文档的基础，进一步补充评分预估、任务验收标准、文件级修改建议和可复制模板。 |
| 评分细则示例 | 强调“描述与实际仓库一致、代码可运行、实验可验证、Demo可展示、文档可复现”。 | 转化为本项目的扣分风险和提分动作。 |

# 2. 一句话结论与综合评分预估

一句话结论

当前项目已经具备“数据处理—模型训练—Walk-Forward验证—回测—冻结提交—Docker复现”的工程主链路，明显强于只有开题规划的项目；但要按严格评分标准进一步提分，最需要补齐的是：开题承诺对照、实验结果索引、可复现路径、Notebook/Streamlit或等价Demo说明、未落地模型方向解释，以及最终交付材料的一致性。

基于已提供文档进行材料侧评估，当前项目可预估处于 7.4—7.8 / 10 的区间；若按本报告第一优先级补齐证据链和复现文档，可提升到 8.4—8.8 / 10；若进一步补齐可交互Demo、开题承诺模型覆盖说明和最终PPT/报告一体化材料，可冲刺 9 分左右。

| 评分维度 | 当前预估 | 主要依据 | 最关键提分动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 选题价值与问题定义 | 1.4 / 1.5 | 研究对象、预测周期、Top-K推荐与组合回测目标明确。 | 在摘要和报告中突出“排序与收益转化”而非单点误差。 |
| README与选题说明质量 | 1.2 / 1.5 | README已有正式方案、脚本入口和Docker说明，但仍需开题承诺对照与相对路径修正。 | 补Quick Start、相对链接、模型覆盖状态表。 |
| 仓库内容完整度 | 1.1 / 1.5 | 文档显示已有脚本、模型、配置、输出目录和Demo说明，但证据索引仍不完整。 | 补final_delivery_checklist、experiment_result_index、figure_table_index。 |
| 技术实现与代码质量 | 1.1 / 1.5 | 已有研究入口、提交入口、冻结入口；但还需要模块职责、异常处理和配置校验说明。 | 补module_responsibility_map、config/schema校验、日志和错误处理说明。 |
| 实验设计与评价指标 | 0.75 / 1.0 | 已覆盖RankIC、Top5、回测、消融、市场阶段等；但开题承诺模型覆盖说明不够完整。 | 补实验总览表、模型覆盖表、未落地模型原因。 |
| 可复现性与运行可用性 | 0.75 / 1.0 | README已有训练/推理/冻结/Docker命令；仍需零基础复现路径和环境快照。 | 补reproducibility_guide、environment_snapshot、最小复现步骤。 |
| 创新性与研究深度 | 0.75 / 1.0 | 从点预测转向排序、回测和阶段诊断，有研究深度。 | 补模型选择依据和稳定性归因，形成研究发现总结。 |
| 展示与交付质量 | 0.55 / 1.0 | 已有Demo流程说明，但开题中Notebook/Streamlit承诺与当前CLI材料仍需对齐。 | 补Streamlit/Notebook或明确CLI等价展示说明与3分钟讲稿。 |

# 3. 相比第三个文档，本版新增和强化内容

第三个文档已经提出了较完整的项目完善方向，本版在其基础上进一步做了五类增强：

增加“评分维度—当前风险—具体修改文件—验收标准”的闭环，不只提出方向，还明确做到什么算完成。

把开题报告中的承诺拆成可检查条目，避免老师追问时出现“开题写了但仓库里找不到”的扣分点。

把README中已有的正式方案、训练入口、冻结提交、Docker入口整理为可复现路径，并指出需要修正的局部问题。

把新增文档清单扩展为文件级交付表，标明每个文件的目的、建议位置、必写内容和验收方式。

新增可直接复制到README、实验索引和最终交付清单中的模板，便于后续直接落地。

| 第三个文档已有内容 | 本版增强方式 | 最终收益 |
| --- | --- | --- |
| 指出需要补实验总览与结果索引 | 拆成experiment_result_index、report_figure_table_index、formal_model_summary三类文件 | 评审能快速定位每个结论对应的数据和图表。 |
| 指出要补复现说明 | 拆成研究复现、提交复现、Docker复现、只看结果四条路径 | 降低老师或助教复现成本。 |
| 指出开题承诺需要对齐 | 给出模型方向覆盖表和Notebook/Streamlit展示形态说明 | 减少“承诺未兑现”的扣分。 |
| 指出需要展示材料统一 | 加入3分钟讲稿、PPT提纲、演示顺序页 | 答辩时更像最终交付项目。 |

# 4. 开题承诺与当前材料对齐情况

开题报告中明确提出：基于沪深300历史行情预测未来一周收益、生成Top-K股票推荐，并通过Notebook/Streamlit展示模型对比、消融实验、交易成本回测及风险收益指标。README中已经展示了LSTM sl20正式方案、研究入口、提交入口、冻结入口和Docker入口。因此当前重点不是重做研究方向，而是把“承诺—结果—文件—演示”逐项对齐。

| 开题承诺 | 当前材料状态 | 风险等级 | 需要补齐/修改 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沪深300未来一周收益预测与Top-K推荐 | README已明确股票池、T+1到T+5收益口径、result.csv输出。 | 低 | 在最终报告中把标签口径、输出格式和Top-K推荐链路放在同一节。 |
| 多模型对比：ARIMA、LightGBM、XGBoost、LSTM、Transformer等 | 已有LSTM、LightGBM、XGBoost、线性基线、动量基线的材料；ARIMA/Transformer/TFT/N-HiTS/TSFM尚需说明。 | 中高 | 补“模型覆盖状态表”，未做模型要写原因或小规模失败/适用性分析。 |
| 消融实验：特征、模型、排序策略、组合权重、交易成本 | 已有短期特征消融、回测配置和市场阶段分析材料，但需要统一实验索引。 | 中 | 补实验设计总览表和结果文件映射。 |
| 交易成本回测与风险收益指标 | README与报告材料显示已考虑transaction_cost、最大回撤、Sharpe、换手等。 | 低 | 补回测口径说明，区分默认配置和低换手配置。 |
| Notebook/Streamlit演示 | README当前更偏CLI + Markdown + PNG图表。 | 高 | 补一个最小Streamlit/Notebook；若不补，写明中期阶段以CLI闭环替代，并列后续计划。 |
| Qlib/FinRL参考或baseline | 开题提到但README未明确实际落地程度。 | 中高 | 补Qlib/FinRL工程可用性说明或小规模流程对照。 |
| 可复现代码与材料归档 | 已有脚本和Docker入口，但还缺环境快照、结果索引和零基础说明。 | 中 | 补reproducibility_guide、environment_snapshot和final_delivery_checklist。 |

# 5. 按评分维度的完善修改添加建议

## 5.1 选题价值与问题定义

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 需要完善 | 问题定义中应更明确说明本项目不是普通涨跌分类，而是“横截面排序 + Top-K推荐 + 成本后组合收益转化”的任务。 |
| 建议修改 | 在摘要、研究背景和结论中加入“点预测误差不是唯一目标，RankIC、Top5收益、回测收益才是核心链路”的表述。 |
| 验收标准 | 最终报告前两页即可看出：研究对象、预测周期、核心评价指标、组合推荐目标和实际输出文件。 |

## 5.2 README与项目说明

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 需要完善 | README中已有大量内容，但仍需从“提交说明”升级为“评审可读的项目说明书”。 |
| 建议修改 | 增加Quick Start、项目状态表、开题承诺对齐表、结果索引入口；将D:/Desktop等本地绝对路径改为仓库相对路径。 |
| 验收标准 | 评审打开README后3分钟内能知道：跑什么、看什么、结果在哪里、当前主线为什么是LSTM sl20。 |

## 5.3 仓库内容完整度

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 需要完善 | 仓库内容不能只“有脚本”，还要有结果索引、图表索引、交付清单和未完成项说明。 |
| 建议修改 | 新增app/docs/final_delivery_checklist.md、experiment_result_index.md、opening_report_alignment.md、report_figure_table_index.md。 |
| 验收标准 | 每张图、每张表、每个结论都能追溯到一个结果文件或脚本。 |

## 5.4 技术实现与代码质量

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 需要完善 | README已有入口脚本，但模块职责、错误处理、配置校验和日志输出仍需文档化。 |
| 建议修改 | 新增module_responsibility_map.md；在代码中或文档中说明特征工程、训练、推理、回测、冻结提交各模块输入输出。 |
| 验收标准 | 新人不看源码也能知道每个脚本负责什么，缺文件或配置错误时能看到清楚报错。 |

## 5.5 实验设计与评价指标

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 需要完善 | 已有实验较多，但缺少“实验分类—目的—变量—指标—结论”的总览。 |
| 建议修改 | 新增实验设计总览表、模型覆盖状态表、模型筛选决策表、研究发现总结表。 |
| 验收标准 | 老师能快速理解为什么不是NDCG/HitRate最高的方案就一定是正式方案。 |

## 5.6 可复现性与运行可用性

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 需要完善 | 已有训练/推理/Docker命令，但需要零基础复现路径和环境版本快照。 |
| 建议修改 | 新增reproducibility_guide.md、environment_snapshot.md；提供研究复现、正式推理复现、Docker复现、只看结果四条路径。 |
| 验收标准 | 换一台机器后，可按文档在可接受时间内生成result.csv并完成格式校验。 |

## 5.7 创新性与研究深度

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 需要完善 | 需要把“sl20为什么成为正式主线、高波动震荡为什么变差、动量基线为什么不入选”写成研究发现。 |
| 建议修改 | 新增model_selection_rationale.md和research_findings_summary.md。 |
| 验收标准 | 结论不只是“哪个分数高”，而是能解释模型适用边界和后续优化方向。 |

## 5.8 展示与交付质量

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 需要完善 | 当前展示更偏CLI和文档，需对齐开题中的Notebook/Streamlit承诺。 |
| 建议修改 | 补最小Streamlit/Notebook演示；若时间不够，补demo_form_evolution_note.md说明从可交互展示调整为CLI闭环展示的原因。 |
| 验收标准 | 答辩现场能够按“数据输入—训练验证—结果输出—回测图表—提交复现”顺序演示。 |

# 6. 必须新增或修改的文件清单

以下文件建议作为“高分交付物”的核心补充。文件名可按实际项目目录调整，但建议保持语义清晰。

| 优先级 | 建议文件/目录 | 用途 | 必须包含内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | README.md | 评审入口 | Quick Start、正式方案、开题对照、结果路径、Docker命令、已知限制 | 第一次打开仓库即可复现主流程。 |
| P0 | app/docs/opening_report_alignment.md | 开题承诺对照 | 承诺项、当前状态、证据文件、后续计划 | 开题报告写过的内容均有回应。 |
| P0 | app/docs/experiment_result_index.md | 实验结果索引 | 实验类别、配置、指标、结果文件、图表位置 | 每个实验结论都可追溯。 |
| P0 | app/docs/reproducibility_guide.md | 复现指南 | 研究复现、提交复现、Docker复现、只看结果四条路径 | 陌生环境可照文档跑通。 |
| P0 | app/docs/final_delivery_checklist.md | 最终交付清单 | 代码、模型、图表、报告、PPT、Demo、输出结果 | 提交前逐项打勾。 |
| P1 | app/docs/model_selection_rationale.md | 模型选择依据 | sl10/sl20/sl30、LightGBM、XGBoost、动量基线、未落地模型原因 | 解释正式方案选择。 |
| P1 | app/docs/module_responsibility_map.md | 模块职责图 | 脚本职责、输入、输出、依赖、失败处理 | 代码结构可读性增强。 |
| P1 | app/docs/environment_snapshot.md | 环境快照 | Python版本、依赖版本、OS、Docker镜像、硬件说明 | 复现实验时依赖清楚。 |
| P1 | app/docs/report_figure_table_index.md | 图表索引 | 图号、表号、来源文件、生成脚本、插入章节 | 报告图表不再“孤立”。 |
| P2 | app/streamlit_app.py 或 notebooks/demo.ipynb | 可交互/可视化Demo | 模型对比、Top-K结果、净值曲线、回撤曲线、指标表 | 对齐开题中的Notebook/Streamlit承诺。 |
| P2 | tests/ | 测试用例 | 输出格式、权重和、数据泄漏、脚本烟测、配置加载测试 | 基础功能可自动验证。 |

# 7. 实验、测试与结果证据链补强方案

## 7.1 实验设计总览表

| 实验类别 | 目的 | 输入/变化项 | 核心指标 | 当前应补内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主线模型对比 | 确认正式模型选择 | LSTM sl10/sl20/sl30、LightGBM、XGBoost、线性、动量 | RankIC、Top5收益、NDCG、HitRate、回测收益、Sharpe | 统一表格与模型筛选理由。 |
| 特征消融实验 | 解释特征贡献与噪声来源 | 去ret_1d、ret_3d、日内收益等短期特征 | RankIC均值、第一折RankIC、Top5收益 | 补消融结论与保留/删除原因。 |
| 市场阶段分析 | 解释稳定性波动 | 低波动、高波动、趋势、震荡、高波动震荡 | 阶段RankIC、Top5收益、阶段回测收益 | 补阶段划分方法和阈值说明。 |
| 执行层回测实验 | 优化收益风险比 | risk_adjusted、pred、equal、低换手配置 | 累计收益、最大回撤、Sharpe、换手率、胜率 | 突出低换手版本改善收益风险比。 |
| 开题承诺模型覆盖 | 回应开题模型列表 | ARIMA、Transformer、TFT、N-HiTS、TSFM、Qlib、FinRL | 是否落地、是否出结果、未落地原因 | 补小规模实验或合理说明。 |

## 7.2 建议新增测试用例

| 测试文件 | 测试目标 | 核心检查点 |
| --- | --- | --- |
| tests/test_result_format.py | 校验正式提交结果 | 列名为stock_id,weight；最多5行；股票代码6位；权重非负；权重和不超过1。 |
| tests/test_feature_no_leakage.py | 防止未来信息泄漏 | 训练特征不包含future_open、target_return等未来字段；特征日期不晚于样本日期。 |
| tests/test_config_loading.py | 配置文件健壮性 | best_config、default_submission_config、model_meta字段完整，缺失时给出明确错误。 |
| tests/test_submission_smoke.py | 最小推理烟测 | 用小样本跑通featurework predict + test_lstm，输出result.csv。 |
| tests/test_backtest_cost.py | 交易成本口径一致 | 成本参数变化时回测收益方向合理；换手率计算不为异常值。 |
| tests/test_determinism.py | 复现一致性 | 固定seed和冻结模型时，多次生成result.csv一致。 |

## 7.3 模型覆盖状态表建议

| 模型/方向 | 当前建议状态 | 是否必须补实验 | 建议处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| LSTM sl20 | 当前正式主线 | 是，保留完整证据 | 保留walk-forward、回测、配置快照、模型选择理由。 |
| LightGBM / XGBoost | 机器学习基线 | 是 | 保留统一对比表，说明未成为正式候选的原因。 |
| 动量基线 / 线性基线 | 简单基线 | 是 | 用于证明深度模型确有收益转化优势。 |
| ARIMA | 开题承诺但可能未落地 | 建议最小实验或说明 | 可做少量股票单变量对照；若不适合横截面排序，写明原因。 |
| Transformer / TFT / N-HiTS | 深度时序备选 | 建议说明或小规模实验 | 受时间/数据/工程成本限制可放入后续计划，但要有理由。 |
| TimeGPT / TimesFM / Chronos | TSFM调研方向 | 建议失败案例/适用性分析 | 说明API、成本、输入长度、金融横截面排序适配难点。 |
| Qlib / FinRL | 流程参考/可选baseline | 建议工程分析 | 明确“参考了什么”或“为何未采用”。 |

# 8. README、复现与Demo展示完善方案

## 8.1 README必须修改的地方

| 问题 | 修改建议 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 本地绝对路径链接 | 将D:/Desktop/...替换为相对路径，例如app/docs/demo_3min_main_flow.md。 | 从GitHub或压缩包打开链接不失效。 |
| Quick Start不够突出 | 在README前部保留四条核心命令：研究主流程、正式推理、冻结提交、Docker复现。 | 评审不读长文也能跑主流程。 |
| 开题承诺状态未说明 | 新增“开题承诺对齐”小节，列出已完成、部分完成、后续补齐。 | ARIMA/TSFM/Qlib等不再显得缺失。 |
| 结果路径分散 | 新增“结果产物索引”，列出result.csv、模型对比、市场阶段分析、回测结果、图表目录。 | 报告图表可回到仓库文件。 |
| 展示形态需明确 | 说明当前展示是CLI闭环 + 图表材料；若补Streamlit/Notebook则列运行命令。 | 开题承诺与当前交付不冲突。 |

## 8.2 可复现路径建议

| 复现路径 | 适用场景 | 推荐命令/步骤 | 预期产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 研究完整复现 | 需要重跑训练、验证、回测和诊断 | bash /app/run_research_pipeline.sh | 模型结果、walk-forward结果、回测和诊断文件。 |
| 正式推理复现 | 只验证提交结果 | bash /app/run_submission.sh | app/output/result.csv 与 debug_candidates.csv。 |
| 冻结提交彩排 | 提交前最终检查 | bash /app/freeze_submission.sh | result_validator、pre_submit_check通过，冻结配置同步。 |
| Docker复现 | 验证容器交付 | docker build -t bdc2026 . && docker compose up | 容器内生成输出结果。 |
| 只看结果材料 | 老师快速浏览 | 打开中期报告、模型对比图、市场阶段图、结果文件说明页 | 无需运行即可理解核心结论。 |

## 8.3 Demo展示建议

最理想的补法是在当前CLI闭环基础上加一个最小Streamlit或Notebook演示，不需要重新训练模型，只读取已经生成的结果文件和图表。

| Demo页面/章节 | 展示内容 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 项目总览 | 任务、股票池、预测周期、正式方案LSTM sl20 | README和model_meta.json |
| 模型对比 | LSTM、LightGBM、XGBoost、线性、动量指标表和模型对比图 | formal_model_comparison.csv / 图表 |
| 稳定性分析 | Walk-Forward分折、市场阶段RankIC和Top5收益 | market_regime_analysis.md / 图表 |
| 组合回测 | 净值曲线、回撤曲线、不同回测配置对比 | backtest_summary.csv / 图表 |
| 提交结果 | result.csv、Top5股票、权重和、校验结果 | app/output/result.csv / pre_submit_check日志 |

# 9. 最终报告、PPT与交付材料完善方案

最终报告和PPT要避免“材料堆砌”，建议围绕一条主线组织：为什么做这个任务、怎样避免数据泄漏、为什么选择LSTM sl20、模型在什么市场阶段有效、怎样完成可复现提交。

| 材料 | 需要完善的内容 | 建议输出 |
| --- | --- | --- |
| 最终报告 | 加入开题承诺对齐表、实验总览表、模型筛选理由、复现说明、未完成项说明。 | 结题报告.docx / PDF |
| PPT | 控制在12—16页，突出任务、方法、实验、回测、Demo、问题与改进。 | 答辩PPT.pptx |
| 图表 | 统一字体、图号、标题和配色；每张图都在图表索引里登记来源。 | report_figure_table_index.md |
| 演示讲稿 | 3分钟版本和5分钟版本各一份，避免现场只读README。 | final_demo_script.md |
| 最终交付清单 | 列出代码、模型、结果、文档、图表、PPT、Demo是否齐全。 | final_delivery_checklist.md |

## 9.1 推荐PPT结构

封面：项目名称、成员、指导教师。

问题定义：从点预测转向横截面排序与Top-K组合推荐。

数据与标签：沪深300、T+1到T+5收益口径、防泄漏规则。

系统流程：数据处理、训练、验证、回测、冻结提交、Docker复现。

正式方案：LSTM sl20 + base_alpha_v3_rs_crowding_mini4 + risk_adjusted。

模型对比：LSTM、LightGBM、XGBoost、动量和线性基线。

Walk-Forward与市场阶段：解释稳定性来源。

消融实验：短期特征联动与第一折问题。

回测结果：净值、回撤、交易成本、低换手配置。

Demo：主流程命令、结果文件、Docker入口。

问题与改进：未落地模型、Notebook/Streamlit、Qlib/FinRL说明。

总结：当前成果、可复现交付、后续计划。

# 10. 优先级路线图与验收清单

## 10.1 三阶段路线图

| 阶段 | 时间建议 | 任务 | 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：证据链补齐 | 1—2天 | 补实验总览、结果索引、开题承诺对照、图表索引。 | experiment_result_index.md、opening_report_alignment.md、report_figure_table_index.md | 报告中的主要结论均能定位到结果文件。 |
| 第二阶段：复现与README完善 | 1—2天 | 修README、补复现指南、环境快照、相对路径。 | README.md、reproducibility_guide.md、environment_snapshot.md | 陌生人可按文档运行并生成result.csv。 |
| 第三阶段：展示与最终材料 | 2—3天 | 补Demo、3分钟讲稿、PPT提纲、最终交付清单。 | streamlit_app.py或demo.ipynb、final_demo_script.md、ppt_outline.md | 答辩演示形成完整故事线。 |

## 10.2 提交前最终验收清单

□ README首页是否有Quick Start，并且所有路径都是相对路径。

□ app/output/result.csv是否能由run_submission.sh重新生成。

□ freeze_submission.sh是否能完成配置同步、推理、格式校验和提交前检查。

□ Docker build和docker compose up是否能在干净环境中跑通。

□ 模型对比表、回测表、市场阶段分析表是否有对应结果文件。

□ 开题中提到的ARIMA、Transformer、TFT、N-HiTS、TSFM、Qlib/FinRL是否有“已完成/未完成原因/后续计划”的说明。

□ Notebook/Streamlit若未落地，是否有明确的展示形态调整说明。

□ 最终报告中所有图号、表号、章节引用是否连续且一致。

□ 成员分工是否写真实姓名和具体贡献，不留“成员A/B/C”占位。

□ 最终压缩包是否包含代码、模型、结果、文档、PPT、Demo说明和环境说明。

# 附录：可直接落地的文档模板与README补丁框架

## 附录A：README快速开始建议文本

## Quick Start # 1. 研究主流程：训练、Walk-Forward、回测、诊断 bash /app/run_research_pipeline.sh # 2. 正式推理：使用冻结模型生成提交文件 bash /app/run_submission.sh # 3. 冻结提交：同步配置、推理、校验、提交前检查 bash /app/freeze_submission.sh # 4. Docker复现 docker build -t bdc2026 . docker compose up 输出文件：app/output/result.csv 校验脚本：python /app/code/src/result_validator.py --result_path /app/output/result.csv

## 附录B：开题承诺对齐表模板

| 开题承诺 | 当前状态 | 证据文件 | 后续处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| Notebook/Streamlit展示 | 部分完成/待补 | app/docs/demo_3min_main_flow.md | 补streamlit_app.py或说明CLI替代方案。 |
| ARIMA/Transformer/TFT/N-HiTS/TSFM | 部分完成/待说明 | model_selection_rationale.md | 补小规模实验或未采用原因。 |
| Qlib/FinRL流程参考 | 待说明 | opening_report_alignment.md | 写工程适用性分析。 |
| 交易成本回测 | 已完成 | backtest_summary.csv / 报告图表 | 补回测口径说明。 |

## 附录C：实验结果索引模板

| 实验名 | 配置/变量 | 输出指标 | 结果文件 | 报告位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正式模型对比 | LSTM/LightGBM/XGBoost/线性/动量 | RankIC、NDCG、HitRate、Top5、Sharpe | app/model/formal_model_comparison/formal_model_comparison.csv | 第五章模型对比 |
| Walk-Forward分折 | Fold1/Fold2/Fold3 | RankIC、Top5平均收益 | app/model/.../walk_forward_summary.csv | 第五章稳定性分析 |
| 市场阶段分析 | 低波动/高波动/趋势/震荡 | 阶段RankIC、Top5、回测收益 | app/model/market_regime_analysis/market_regime_analysis.md | 第五章阶段分析 |
| 回测配置对比 | risk_adjusted/equal/pred/low_turnover | 累计收益、回撤、Sharpe、换手率 | app/model/backtest_summary.csv | 第六章回测结果 |

## 附录D：最终交付清单模板

□ 代码：app/code/src/ 与所有运行脚本齐全。

□ 数据说明：输入数据文件、字段、标签构造和防泄漏规则说明齐全。

□ 模型产物：best_config.json、default_submission_config.json、model_meta.json、submission_artifacts/齐全。

□ 结果文件：result.csv、debug_candidates.csv、模型对比、回测、阶段分析结果齐全。

□ 文档：README、复现指南、环境快照、实验索引、图表索引、开题对照齐全。

□ 展示：中期/结题报告、PPT、Demo讲稿、流程图和关键命令页齐全。

□ 复现：本地命令和Docker命令均已跑通并保存日志。